Домашнє завдання по Модулю 13

**Завдання 1**

Three-point estimation сайту Intertop

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **O** | **N** | **P** | **E** | **SD** | **Остаточно** |
| **Розділ/Функції** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Авторизація |  |  |  |  |  |  |
| *Сторінка логіна* | 6 | 8 | 12 | 8,3 | 0,7 | 8,3±0,7 |
| 1. Сортування |  |  |  |  |  |  |
| *Фільтр по бренду* | 2 | 4 | 6 | 4 | 0,7 | 4±0,6 |
| 1. Функція оплати |  |  |  |  |  |  |
| *Перевірка корзини* | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,3 | 2±0,3 |
| Загальний час |  |  |  |  |  | 14,3 |
| Час з урахуванням форс мажору |  |  |  |  |  | 15,9 |

**Завдання 2**

Story Points естимація тестування сайту Intertop

1SP = 2 год

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Story Points** |
| **Розділ/Функції** |  |
| 1. Авторизація |  |
| *Сторінка логіна* | 5 |
| 1. Сортування |  |
| *Фільтр по бренду* | 2 |
| 1. Функція оплати |  |
| *Перевірка корзини* | 1 |
| Загальна кількість Story Points в цьому спринті | 8 |